**山东省淄博第一中学厕所金钢网安装项目谈判文件**

（编号：zbyz20230307）

山东省淄博第一中学（简称：淄博一中）拟对所有教学楼厕所金钢网安装项目进行谈判采购，欢迎有实力、符合资质要求且信誉良好的单位来校参与谈判，我们将本着“公开、公平、公正”的原则，严格按照规定程序组织谈判。

1. **项目概况**

（一）项目名称：山东省淄博第一中学厕所金钢网安装项目

（二）项目内容及标的、数量：

本项目主要负责博学楼、博雅楼男女厕所金钢网的设计、安装。采购项目标的、数量如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 网径 | 网孔 | 材质 | 数量（扇） |
| 金钢网纱窗 | 主框30 | 0.8mm | 1mm | 304不锈钢 | 100 |

（三）有关要求：

施工过程中服从学校的相关要求,严格执行相关安全和质量管理规定,按要求施工,要高度重视安全文明施工，注意学生安全。

（四）项目报价方式：全费用综合单价，综合单价包括但不限于设计费，施工费、人工费、材料费、机械费、规费、税金、利润以及完成该项目所需的全部费用。

招标控制价： 1.5万元。报价为一次性报价，以人民币报价。

（五）工期：

自签订合同之日起至2023年04月15日。

（六）结算及付款方式：

本工程无预付款，工程完工验收合格，中标方开具正规发票，支付至结算总值的95%，5%质保金一年后无质量问题无息付清。3年内出现任何质量问题免费保修。

（七）工程中出现变更签证结算方式：

（1）合同中已有适用工程项目综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

（2）合同中有类似工程项目综合单价的，可以参照合同中类似项目综合单价组价原则在合理范围内确定；

（3）如合同中缺项的项目，由乙方（承包人）提出综合单价，通过甲方（发包人）与乙方共同考察市场，参照同类项目市场价格或市场行情协商综合确定结算价格，经甲方确认后执行。如遇特殊情况，甲乙双方协商定价，现场签证为准。

**二、谈判须知**

（一）公司资质要求：具有《营业执照》有效证件并具备本采购文件要求的设计、施工及服务能力。

（二）报价书要求：

1、响应文件一式五份，正本一份，副本四份。当副本和正本不一致时，以正本为准，加盖单位公章和法人代表印章。

2、响应文件应包括如下内容：

（1）公司基本信息；

（2）资质证明材料等须加盖公章；

（3）效果图、报价单；

（4）质保服务承诺；

（5）可提供的其他文件、资料；

3、报价要求：本项目进行清单报价前须充分了解项目情况和学校的有关要求。

**三、谈判工作安排**

1、谈判时间： 2023年03月16日9：00

报名截止时间：2023年03月16日9：00

谈判地点：淄博一中博雅楼北一楼会议室

2、勘查答疑时间：2023年03月16日9：00之前

3、勘查答疑电话：0533—2272485 魏老师

四、谈判原则

（一）公开、公平、公正的原则。

（二）综合评比的原则。结合报价方综合实力、服务质量、报价、响应谈判文件的能力、信誉等因素，由谈判小组集体商议确定施工单位。坚持性价比优先，不保证最低价中标，谈判结果不对报价方进行解释。谈判现场满足响应文件要求的公司不足2家时，可改为单一谈判采购。

五、报价表。

山东省淄博第一中学厕所金钢网报价单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（扇） | 价格 | 金额（元） | 备注 |
| 金刚网纱窗 | 100 |  |  |  |
| 合计 |  |

投标单位(公章)：

法人或委托代理人（签字）

联系电话：

时  间：